NexCard MVP

Informe de Errores y Soluciones

Análisis exhaustivo · Abril 2026

# Resumen ejecutivo

Este documento detalla los 17 problemas identificados durante el análisis exhaustivo del proyecto NexCard MVP, incluyendo revisión del repositorio GitHub, código fuente React y estado en tiempo real de la base de datos Supabase.

De los 17 problemas encontrados, 5 fueron resueltos directamente en Supabase durante el análisis. Los 12 restantes requieren intervención en el código fuente o en el repositorio.

| 5 Críticos | 7 Importantes / Moderados | 5 Resueltos por Claude | 12 Pendientes de código |
| --- | --- | --- | --- |

# Tabla de Issues

| # | Problema | Severidad | Área | Quién | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Credenciales expuestas en GitHub | Crítico | Seguridad | Tú | Pendiente |
| 2 | .DS_Store commiteado | Crítico | Repositorio | Tú | Pendiente |
| 3 | Rutas admin sin protección de auth | Crítico | Seguridad | Tú | Pendiente |
| 4 | navigate() usada antes de definirse | Crítico | Código | Tú | Pendiente |
| 5 | Register llama api.login() en vez de register() | Crítico | Código | Tú | Pendiente |
| 6 | Perfil sin user_id — usuario no puede editar | Crítico | DB | Claude | Resuelto |
| 7 | Segundo usuario sin membresía admin | Crítico | DB | Claude | Resuelto |
| 8 | 0 índices de performance en Supabase | Importante | DB | Claude | Resuelto |
| 9 | Tabla events mutable (UPDATE/DELETE sin bloquear) | Importante | DB | Claude | Resuelto |
| 10 | Perfiles disabled editables por su dueño | Importante | DB | Claude | Resuelto |
| 11 | uploadAvatar no usa Supabase Storage | Importante | Código | Tú | Pendiente |
| 12 | Analytics son estimaciones ficticias | Importante | Código | Tú | Pendiente |
| 13 | trackClick guarda en localStorage, no en DB | Importante | Código | Tú | Pendiente |
| 14 | object URL leak en memoria | Moderado | Código | Tú | Pendiente |
| 15 | Archivos del agente en repo de producción | Moderado | Repositorio | Tú | Pendiente |
| 16 | SetupWizard no genera slug | Moderado | Código | Tú | Pendiente |
| 17 | vCardEngine deja líneas vacías con null | Moderado | Código | Tú | Pendiente |

# Detalle de cada problema

A continuación se documenta cada problema con su causa raíz y la solución concreta.

## Problemas críticos de seguridad y funcionamiento

| #1 Credenciales expuestas en repositorio público |  |
| --- | --- |
| Área | Seguridad / Repositorio |
| Severidad | Crítico |
| Responsable | Desarrollador |
| Estado | Pendiente |
| Problema | Los archivos .env y groq_api.env están commiteados en la raíz del repositorio público de GitHub. Cualquier persona con acceso a internet puede ver las credenciales de Supabase (anon key, service role key) y la API key de Groq. |
| Causa raíz | No se configuró un archivo .gitignore antes del primer commit. Las variables de entorno fueron agregadas al repositorio por error. |
| Solución | 1. Rotar inmediatamente: Supabase Dashboard → Settings → API → regenerar anon key y service_role key. Rotar también la key de Groq en console.groq.com. 2. Remover del repositorio: git rm --cached .env groq_api.env 3. Agregar al .gitignore: *.env, .env*, .env.local 4. Commit y push: git commit -m 'remove secrets from repo' && git push 5. Limpiar historial (opcional pero recomendado): usar git-filter-repo para eliminar el archivo de todos los commits anteriores. |
| Archivo / Ubicación | raíz del repo / .env · groq_api.env |

| #2 .DS_Store commiteado — expone estructura de directorios |  |
| --- | --- |
| Área | Seguridad / Repositorio |
| Severidad | Crítico |
| Responsable | Desarrollador |
| Estado | Pendiente |
| Problema | El archivo .DS_Store de macOS está en el repositorio. Este archivo contiene metadatos del sistema de archivos local (nombres de carpetas, estructura de directorios) que no deben ser públicos. |
| Causa raíz | Falta de .gitignore configurado antes del primer commit en macOS. |
| Solución | 1. git rm --cached .DS_Store 2. Agregar .DS_Store al .gitignore 3. git commit -m 'remove .DS_Store' 4. git push |
| Archivo / Ubicación | raíz del repo / .DS_Store |

| #3 Rutas /admin y /admin/inventory sin protección de autenticación |  |
| --- | --- |
| Área | Seguridad / Frontend |
| Severidad | Crítico |
| Responsable | Desarrollador (código) |
| Estado | Pendiente |
| Problema | Cualquier usuario puede acceder a /admin y /admin/inventory escribiendo la URL directamente en el navegador, sin necesidad de estar autenticado ni tener rol admin. El panel de administración completo queda expuesto públicamente. |
| Causa raíz | En App.jsx, las rutas /admin renderizan el componente AdminDashboard directamente sin verificar sesión ni rol del usuario. |
| Solución | Agregar un guard de ruta antes de renderizar AdminDashboard e InventoryDashboard: if (path === '/admin') { if (!user) { navigate('/login'); return; } const isAdmin = await checkAdminRole(user.id); // consultar memberships if (!isAdmin) { navigate('/'); return; } return <AdminDashboard ... />; } |
| Archivo / Ubicación | src/App.jsx · sección de rutas /admin |

| #4 Función navigate() usada antes de ser definida |  |
| --- | --- |
| Área | Código / React |
| Severidad | Crítico |
| Responsable | Desarrollador (código) |
| Estado | Pendiente |
| Problema | En el useEffect de bootstrap (~línea 65), se llama navigate('/login') para redirigir usuarios sin sesión. Sin embargo, la función navigate está declarada más abajo en el mismo componente. Esto puede causar errores de referencia en runtime. |
| Causa raíz | Las funciones declaradas con const dentro de un componente React no son hoisted. Si se usan dentro de un useEffect antes de su declaración en el código, pueden ser undefined en el momento de ejecución. |
| Solución | Mover la declaración de navigate por encima del primer useEffect que la utiliza: const navigate = (newPath) => { window.history.pushState({}, '', newPath); setPath(newPath); }; // Luego los useEffect... |
| Archivo / Ubicación | src/App.jsx · líneas ~65 y ~90 |

| #5 Flujo de registro llama login() en lugar de register() |  |
| --- | --- |
| Área | Código / Auth |
| Severidad | Crítico |
| Responsable | Desarrollador (código) |
| Estado | Pendiente |
| Problema | En AuthPage.jsx, cuando el usuario hace clic en 'Registrarme', el handleSubmit llama api.login() en ambos modos (login y register). La función supaRegister() nunca se invoca. Registrarse con una cuenta nueva falla silenciosamente o inicia sesión con credenciales existentes. |
| Causa raíz | El bloque condicional del handleSubmit tiene un comentario indicando el registro pero termina llamando siempre al mismo método api.login(). |
| Solución | 1. Agregar api.register() en api.js: register: async (payload) => { if (hasSupabase) { const data = await supaRegister(payload); return { user: data.user }; } return request('/auth/register', {...}); } 2. En AuthPage.handleSubmit: if (mode === 'register') { await api.register(formData); } else { const authPayload = await api.login(formData); onAuthSuccess(authPayload); } |
| Archivo / Ubicación | src/components/AuthPage.jsx · src/services/api.js |

## Problemas resueltos directamente en Supabase

Los siguientes problemas fueron corregidos en tiempo real durante el análisis, aplicando migraciones y queries directas en la base de datos.

| #6 Perfil carlos-alvarez sin user_id vinculado |  |
| --- | --- |
| Área | Base de datos / Supabase |
| Severidad | Crítico |
| Responsable | Claude (resuelto) |
| Estado | ✓ Resuelto |
| Problema | El perfil carlos-alvarez tenía user_id = NULL en la tabla profiles. El usuario carlos.alvarez.contreras@gmail.com no podía editar su perfil desde /edit porque la política RLS no lo reconocía como dueño. |
| Causa raíz | Los seeds generados usaban perfiles de demo sin vincular a usuarios reales de auth.users. |
| Solución | Ejecutado directamente en Supabase: UPDATE public.profiles SET user_id = 'bff39920-5522-4ed7-85da-5976f511dfc0' WHERE slug = 'carlos-alvarez'; El usuario ahora puede acceder y editar su perfil correctamente. |
| Archivo / Ubicación | Supabase · tabla public.profiles |

| #7 Segundo usuario sin membresía — sin acceso al admin |  |
| --- | --- |
| Área | Base de datos / Supabase |
| Severidad | Crítico |
| Responsable | Claude (resuelto) |
| Estado | ✓ Resuelto |
| Problema | El usuario carlos.alvarez.contreras@gmail.com no tenía ningún registro en la tabla memberships. Sin membresía con rol admin, las políticas RLS bloqueaban el acceso al panel de administración. |
| Causa raíz | El usuario fue creado vía Supabase Auth pero nunca se le asignó un rol en la tabla memberships. |
| Solución | Ejecutado directamente en Supabase: INSERT INTO public.memberships (user_id, organization_id, role) VALUES ('bff39920...', 'a0000000...', 'admin'); Ahora el usuario tiene acceso completo al panel admin. |
| Archivo / Ubicación | Supabase · tabla public.memberships |

| #8 0 índices de performance — full scan en cada query RLS |  |
| --- | --- |
| Área | Base de datos / Performance |
| Severidad | Importante |
| Responsable | Claude (resuelto) |
| Estado | ✓ Resuelto |
| Problema | Las políticas RLS hacen subconsultas constantes a la tabla memberships para verificar roles (en casi todas las tablas del schema). Sin índices en user_id y organization_id, cada query ejecutaba un full table scan, lo que degrada la performance significativamente al crecer los datos. |
| Causa raíz | El schema SQL inicial no incluía índices secundarios, solo los índices únicos generados automáticamente por las constraints. |
| Solución | Aplicados 11 índices vía migración de Supabase: - idx_memberships_user_id - idx_memberships_org_id - idx_profiles_user_id y org_id - idx_events_profile_slug y created_at - idx_orders_user_id y org_id - idx_cards_profile_id y org_id - idx_inventory_category |
| Archivo / Ubicación | Supabase · migración add_performance_indexes |

| #9 Tabla events sin bloqueo de UPDATE/DELETE |  |
| --- | --- |
| Área | Base de datos / RLS |
| Severidad | Importante |
| Responsable | Claude (resuelto) |
| Estado | ✓ Resuelto |
| Problema | La tabla events (analytics) debería ser append-only por diseño: solo se insertan registros, nunca se modifican ni eliminan. La configuración RLS anterior no bloqueaba explícitamente UPDATE ni DELETE, dejando una brecha de integridad. |
| Causa raíz | Las políticas RLS solo cubrían SELECT e INSERT pero no definían restricciones para UPDATE y DELETE. |
| Solución | Aplicado vía migración: las políticas SELECT e INSERT se mantienen públicas. UPDATE y DELETE no tienen política asignada, por lo que RLS los bloquea automáticamente para todos los roles incluyendo authenticated. |
| Archivo / Ubicación | Supabase · migración fix_events_rls_append_only |

| #10 Perfiles con status 'disabled' editables por su dueño |  |
| --- | --- |
| Área | Base de datos / RLS |
| Severidad | Importante |
| Responsable | Claude (resuelto) |
| Estado | ✓ Resuelto |
| Problema | Un usuario con un perfil desactivado (status = 'disabled') podía seguir editando su perfil a través de /edit. Un perfil desactivado debe ser de solo lectura para el dueño — solo admins y company_owners deberían poder modificarlo. |
| Causa raíz | La política profiles_owner_manage no diferenciaba el status del perfil al evaluar permisos de escritura. |
| Solución | Política actualizada vía migración: El dueño solo puede editar su perfil si status != 'disabled'. Admins y company_owners conservan acceso completo independientemente del status. |
| Archivo / Ubicación | Supabase · migración fix_profiles_disabled_not_public |

## Problemas importantes y moderados — pendientes de código

| #11 uploadAvatar no usa Supabase Storage — fotos se pierden |  |
| --- | --- |
| Área | Código / Storage |
| Severidad | Importante |
| Responsable | Desarrollador (código) |
| Estado | Pendiente |
| Problema | Al subir una foto de perfil en /edit, imageEngine.js crea un object URL local (blob:http://...) que solo existe en memoria del navegador. Al recargar la página, la foto desaparece. El campo avatar_url nunca se guarda correctamente en Supabase. |
| Causa raíz | La función uploadAvatar usa URL.createObjectURL() como solución provisional y nunca implementó el upload real a Supabase Storage. Además el userId está hardcodeado como 'user_123'. |
| Solución | 1. Crear bucket 'avatars' en Supabase Storage (público) 2. Implementar upload real: const { data, error } = await supabase.storage .from('avatars') .upload(`${userId}/${Date.now()}.jpg`, file); const url = supabase.storage.from('avatars').getPublicUrl(data.path).data.publicUrl; 3. Actualizar profiles.avatar_url con la URL pública 4. Usar el user_id real desde la sesión activa |
| Archivo / Ubicación | src/utils/imageEngine.js · src/components/UserEditor.jsx |

| #12 Analytics del dashboard son estimaciones ficticias |  |
| --- | --- |
| Área | Código / Analytics |
| Severidad | Importante |
| Responsable | Desarrollador (código) |
| Estado | Pendiente |
| Problema | En el AdminDashboard, los campos wa_clicks y vcard_clicks de cada perfil se calculan multiplicando view_count por factores fijos (× 0.35 y × 0.24). Estos números son inventados y no reflejan actividad real. La tabla events en Supabase existe y tiene datos pero nunca se consulta. |
| Causa raíz | El código del dashboard fue escrito antes de implementar el sistema de analytics real. Los factores de multiplicación son un placeholder temporal que nunca fue reemplazado. |
| Solución | Reemplazar en supabaseDashboard(): const { data: events } = await supabase .from('events') .select('profile_slug, event_type'); Luego agrupar por slug y event_type para obtener conteos reales de whatsapp, vcard, instagram, etc. |
| Archivo / Ubicación | src/services/api.js · función supabaseDashboard() |

| #13 trackClick almacena en localStorage en lugar de Supabase |  |
| --- | --- |
| Área | Código / Analytics |
| Severidad | Importante |
| Responsable | Desarrollador (código) |
| Estado | Pendiente |
| Problema | Cada click en botones del perfil público (WhatsApp, vCard, Instagram, etc.) llama a trackClick(), que guarda el evento en localStorage del navegador. Estos datos nunca llegan a Supabase, nunca se ven en el dashboard y se pierden al limpiar el caché. |
| Causa raíz | analyticsEngine.js fue diseñado como bridge provisional para la fase de mock. La integración real con Supabase nunca se completó. |
| Solución | Modificar analyticsEngine.js para insertar en la tabla events de Supabase (que tiene política de INSERT pública): await supabase.from('events').insert({ profile_slug: slug, event_type: buttonType, metadata: { source: 'nfc', device: navigator.userAgent } }); Eliminar el localStorage como almacenamiento de analytics. |
| Archivo / Ubicación | src/utils/analyticsEngine.js |

| #14 Memory leak — object URLs no se liberan |  |
| --- | --- |
| Área | Código / Memoria |
| Severidad | Moderado |
| Responsable | Desarrollador (código) |
| Estado | Pendiente |
| Problema | URL.createObjectURL() crea una referencia en memoria del navegador que debe ser liberada manualmente con URL.revokeObjectURL(). En imageEngine.js, estas referencias nunca se liberan. En sesiones largas de edición con múltiples cambios de foto, esto acumula memoria. |
| Causa raíz | La función uploadAvatar crea el object URL pero no incluye la llamada de limpieza posterior. |
| Solución | Después de usar el URL (al actualizar el estado con la URL nueva), añadir: URL.revokeObjectURL(localPreview); O bien, usar un useEffect con cleanup en UserEditor: useEffect(() => { return () => { if (blobUrl) URL.revokeObjectURL(blobUrl); }; }, [blobUrl]); |
| Archivo / Ubicación | src/utils/imageEngine.js · src/components/UserEditor.jsx |

| #15 Archivos del agente openclaw mezclados con código de producción |  |
| --- | --- |
| Área | Repositorio / Estructura |
| Severidad | Moderado |
| Responsable | Desarrollador |
| Estado | Pendiente |
| Problema | El repositorio contiene archivos del agente openclaw (run_agent.py, test_bots.py, venv_bots/, memory/, AGENTS.md, SOUL.md, IDENTITY.md, USER.md, HEARTBEAT.md, BOOTSTRAP.md) mezclados con el código del producto. GitHub detecta el 98% del repo como Python, cuando debería ser React. Esto confunde a colaboradores y herramientas. |
| Causa raíz | El workspace del agente y el código del producto comparten el mismo repositorio sin separación. |
| Solución | Mover o eliminar del repo: - venv_bots/ (entorno Python del agente) - memory/ (memoria del agente) - run_agent.py, test_bots.py, test_final.py - AGENTS.md, SOUL.md, IDENTITY.md, USER.md, HEARTBEAT.md, BOOTSTRAP.md El código React debería estar en la raíz o en /nexcard-mvp con un README claro. |
| Archivo / Ubicación | raíz del repo · GitHub |

| #16 SetupWizard no genera slug para el perfil nuevo |  |
| --- | --- |
| Área | Código / UX |
| Severidad | Moderado |
| Responsable | Desarrollador (código) |
| Estado | Pendiente |
| Problema | Al completar el wizard de onboarding, el perfil se guarda sin un slug. Sin slug, el perfil no tiene URL pública (/[slug]) y el usuario no puede compartir su NexCard. El campo debe generarse automáticamente desde el nombre ingresado. |
| Causa raíz | SetupWizard.jsx recolecta full_name pero no incluye lógica de generación de slug antes de llamar onComplete(). |
| Solución | Agregar en handleFinish() antes de llamar onComplete(): const generateSlug = (name) => name .toLowerCase() .normalize('NFD') .replace(/[\u0300-\u036f]/g, '') .replace(/[^a-z0-9\s-]/g, '') .replace(/\s+/g, '-') .trim(); const slug = generateSlug(formData.full_name); // verificar unicidad en Supabase antes de guardar |
| Archivo / Ubicación | src/components/SetupWizard.jsx |

| #17 vCardEngine genera líneas inválidas con campos null |  |
| --- | --- |
| Área | Código / vCard |
| Severidad | Moderado |
| Responsable | Desarrollador (código) |
| Estado | Pendiente |
| Problema | vCardEngine.js filtra líneas vacías con .filter(line => line !== ''), pero si un campo como whatsapp o bank_email es null o undefined, la línea queda como 'TEL;TYPE=CELL,VOICE:undefined' o 'EMAIL;TYPE=PREF,INTERNET:null'. Esto genera un archivo .vcf inválido que algunos contactos no pueden importar. |
| Causa raíz | El filtro solo elimina strings vacíos (''), pero no evalúa si el valor después del ':' es válido. |
| Solución | Cambiar el filtro final: .filter(line => { if (!line) return false; const val = line.split(':').slice(1).join(':').trim(); return val && val !== 'undefined' && val !== 'null'; }) |
| Archivo / Ubicación | src/utils/vCardEngine.js |

# Plan de acción recomendado

Orden de ejecución sugerido basado en impacto y urgencia:

| Fase | Cuándo | Acción | Issues |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoy mismo | Rotar credenciales expuestas (Supabase + Groq) | #1 |
| 2 | Hoy mismo | Remover .env y .DS_Store del repo + .gitignore | #1, #2 |
| 3 | Esta semana | Fix navigate() + protección rutas admin | #3, #4 |
| 4 | Esta semana | Fix flujo de registro (supaRegister) | #5 |
| 5 | Esta semana | Limpiar repo de archivos del agente | #15 |
| 6 | Próxima iteración | Implementar Supabase Storage para avatares | #11, #14 |
| 7 | Próxima iteración | Conectar trackClick a tabla events | #12, #13 |
| 8 | Próxima iteración | Generar slug en SetupWizard | #16 |
| 9 | Próxima iteración | Fix vCardEngine con campos null | #17 |

NexCard MVP · Informe generado por Claude · Abril 2026